cuteCalculator小程序

软件项目进度报告

2018年3月25日

**一、报告时间及所处开发阶段**

本项目开发报告编写于项目开发的程序编码阶段，本阶段任务安排及完成情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 小程序框架搭建与全局配置 | 陈昭熹 | 已完成 |
| 功能模块框架搭建 | 陈昭熹 | 已完成 |
| 四则运算 | 陈昭熹 | 已完成 |
| 历史记录 | 陈昭熹 | 已完成 |
| 生活模块 | 陈昭熹，王颜 | 已完成 |
| 尺码模块 | 王颜 | 已完成 |
| 财务模块 | 陈昭熹，马文璇 | 部分完成 |
| 健康模块 | 马文璇 | 未完成 |

**二、进度情况**

1. 本周主要活动

|  |  |
| --- | --- |
| 代码编写 | 3月18日-3月25日 |

2. 实际进展与计划比较

实际进展与计划相比存在稍许滞后，预计在周二前追上计划进度

**三、项目总体进展**

本项目总体进展如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求调研 | 3月8日-3月12日 | 已完成 |
| 生成设计文档（立项） | 3月12日-3月13日 | 已完成 |
| 设计复审 | 3月13日-3月15日 | 已完成 |
| 具体设计 | 3月15日-3月16日 | 已完成 |
| 具体编码 | 3月16日-至今 | 将要完成 |
| 代码复审 | 未进行 | 未完成 |
| 测试 | 3月18-至今 | 部分完成 |

**四、工作中遇到的问题及采取的措施**

运算界面功能偶尔出现异常，进行了多次测试，并对出现的bug进行了修复。

**五、下周工作计划**

根据项目进度安排，下周计划如下：

3月26日-3月27日 完成所有功能的编写

3月27日-3月28日 代码复审

3月27日-3月28日 软件测试，文档编写

3月27日-3月28日 准备发布会材料